试验场六队等单位生产作业项目

竞争性谈判采购邀请函

根据生产需要，我单位就六队等等单位生产作业项目进行竞争性谈判，现请你单位参加竞争性谈判，有关事项如下：

一、作业地点、内容、竞价参考数量

| 队别 | 序号 | 作业项目 | 参考数量 | 数量 单位 | 单价 单位 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六队 | 1 | 挖运出树头 | 12000 |  |  | 14 | 168000.00 | 固定价格结算 |
|  | 2 | 土地清理 | 500 | 亩 | 元/亩 | 250 | 125000.00 |  |
|  | 3 | 水沟 | 5000 | 米 |  | 6.5 | 32500.00 |  |
|  | 4 | 修整道路 | 2500 | 米 | 元/米 | 6.5 | 16250.00 |  |
| 红卫队 | 5 | 挖运出树头 | 424 |  |  | 14 | 5936.00 | 固定价格结算 |
|  | 6 | 土地清理 | 25 | 亩 | 元/亩 | 250 | 6250.00 |  |
|  | 7 | 修整道路 | 600 | 米 | 元/米 | 6.5 | 3900.00 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 357836.00 |  |

1、上表中的第1、5项挖运出树头，以报价单位所报下浮率折算后的总价进行结算。土地清理、修整道路作业数量仅供竞价参考，具体数量由试验场根据实际验收情况进行结算，在合同有效期内固定采购单价（即结算单价为中标人填报的下浮率折算后的单价）。

2、报价采取下浮率报价，下浮率≥5%（精确到小数点后两位），竞价人所报下浮率绝对值最大者中标。有两个或两个以上竞价下浮率绝对值相同时,抽签决定中标单位。中标单位所报下浮率为中标下浮率。

二、竞价单位资质要求

（一）材料要求

1、要求竞价单位为企业法人，有相应的经营范围。

2、竞价投标会议开始前竞价企业带齐以下证件原件及加盖公章复印件一份供招标人核验：

（1）三证合一的营业执照。

（2）法定代表人身份证或授权委托书（详见附件1）及被委托人身份证

原件核验完后退还,复印件招标人留存。不能提供以上有效材料的不能参加本项目谈判。上述材料与报价文件分开提交。

3、报价用档案袋密封报价。

（二）竞价保证金

投标人将竞价保证金2000元现金用信封装好并写好投标人名称，于竞价会议前交采购人。竞价会议结束后，采购人退还未中标的投标人，中标人的竞价保证金2000元转为履约保证金。

三、规格要求

1、挖运出树头：将整个橡胶树树头挖出并自行处理干净（运出试验场）。将挖出的树头运离试验场，不得丢弃在试验场范围内。

2、修整通道：挖通道路两旁排水沟（含清理沟内杂物），用泥填于路面，使路面成龟背形。

3、土地清理：清理干净地面上各类杂木、杂草等，并达到种植条件。

4、水沟：宽50-60cm、深80cm。

四、评审办法

本项目进行一次报价，竞价人所报下浮率绝对值最大者为第一中标侯选单位，下浮率次高的报价单位为第二中标侯选单位。对所报下浮率相同的单位进行抽签确定排序。

五、完成时间

在合同签订之日起90日内完成全部作业。

六、验收

(一)试验场随机检查超过两次均不合格的，试验场可解除合同，对已完成的数量进行结算，另行选择作业方。

（二）采购单位发现少挖运完橡胶树头，每发现一个扣除100元。

七、货款支付

经试验场验收合格，根据验收数量，在收到实施单位发票15个工作日内一次性全额支付作业费用。

八、参加竞价时间和要求

竞价投标会议定于2019年12月5日上午9：00在中国热带农业科学院试验场二楼217会议室召开（竞价投标会议开始超过15分钟后不接受企业递交投标文件，在规定时间内投标企业不到三家或三家以上，此次竞价投标会议取消，再次招投标另行通知），具体竞价文件详见附件1。

九、其它事项

(一)采购单位若发现参加竞价投标单位有串通现象，将取消竞价投标资格。

(二)由于本次作业地点分散，参加本次竞价的单位（个人）视同熟悉作业地块的各类情况。

(三)不详事宜，请在开标前与我单位联系，联系方式如下：

采购单位：中国热带农业科学院试验场

地址：儋州市宝岛新村（云月湖大门对面）

邮编：571737

联系人：符先生

电话：0898-23300277   传真：0898-23309285

附件：1.法人授权委托书

2.竞价文件

中国热带农业科学院试验场

2019年12月3日

### 附件1：

### 法人授权委托书

致中国热带农业科学院试验场：

兹授权：              先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参加你单位组织的【中国热带农业科学院试验场六队等单位生产作业项目】的采购活动。

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的谈判，并负责一切谈判文件的提供与确认，其签字与我司公章具有相同的法律效力，自法定代表人签字之日起生效。

被授权人：       （亲笔签名）   联系电话：

职    务：                      身份证号码：

公司名称：        （公章）      营业执照号码：

法定代表人：      （亲笔签名）  联系电话：

职    务：                      身份证号码：

生效日期：20  年   月   日

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

注：本授权书内容不得擅自修改。

附件2：

试验场六队

等单位生产作业项目竞价文件

中国热带农业科学院试验场：

我单位完全响应贵单位2019年12月3日试验场六队等单位生产作业项目邀请函的要求，我单位愿意参加该项目的投标，履行以下内容：
    愿意以招标人提供的预算单价为基数, 以下浮□□.□□%的下浮率，承包上述作业项目。（注：在“□”内填数字，下浮率及报价精确到小数点后两位）。

投标单位（盖章）：

法人代表或委托代理人（签名）：